Mötesagenda

Datum: 2016-05-12

Facilitator:

Deltagare: Adrian, Jonatan, Jonathan, Sebastian

## 1. Genomgång av Punkter för diskussion (5 min).

* Hur ligger vi till?
* Vad behövs?
* Vad är vi helt klara med?
* Behöver vi förbereda nått inför mötet idag med Julia?

## 2. Diskussion (25 min)

## 3. Resultat och delegering (5 min)

* Vi behöver implementera designen för listvyn. Samt programmera funktionaliteten.
* Vi behöver skriva recommendationalgoritmen för att retunera rekommendera filmer i första fliken.
* Vi behöver göra det möjligt för användaren att betygssätta en film från UI:t

Jonathan Sundqvist kommer lägga majoriteten av tiden med att arbete med design. Han kommer även sitta med controllern.

Jonatan N kommer jobba med Algoritmen och sökfunktionernas UI under MyCollection. Adrian hjälper Jonatan N med Algortimen. Jonatan tar ledningen för Algoritmerna och kommer börja under dagen med att fixa.

Adrian tittar på buggen i FriendActivity.

## 4. Wrap up (5 min)