Mötesagenda

Datum: **2016-05-16**

Facilitator:

Deltagare: Adrian, Jonatan, Jonathan, Sebastian

## 1. Genomgång av Punkter för diskussion (5 min).

* Hur ligger vi till?
* Problem med databas

## 2. Diskussion (25 min)

Sökalgoritmen i SQLDAO behöver optimeras. Den är väldigt enkel just nu.

Adrian har haft problem med sin databas.

Jonatan har fullt upp!

## 3. Resultat och delegering (5 min)

Adrian tog bort sin databas och nu startar appen.

**Adrian**

* Inställningarvyn
* Enskild filmvy behövs fixas till
* Score
* Inspection, nästa vecka

**Jonatan N**

* Rekommendationsalgoritmen 1.0 klar
* Optimera sökalgoritmen i SQLDAO

**Jonathan S**

* Enskild profilvy
* Lägga till vän

**Sebastian**

* Tillbakaknapp från enskild filmvy
* Synka databasen med bild och riktiga filmer
* Städa upp småbuggar
* Fixa så det går att behålla state
* Ta bort spökfilmer

## 4. Wrap up (5 min)